- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   11 /2015

- ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

- ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

- Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

«ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ»

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Περιεχόμενα:

- Έκθεση –Τεχνική Περιγραφή - Προϋπολογισμός

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΔΗΜΟΣ: Σπάρτης Έργο: «Απολύμανση των χώρων της εμποροπανήγυρης» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2015 |
| --- | --- |

ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη με τίτλο «Απολύμανση χώρου εμποροπανήγυρης» προϋπολογισμού 2.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και αφορά την εργασία απολύμανση του δημοτικού χώρου εμποροπανήγυρης Μυστρά. Συγκεκριμένα στο χώρο που πραγματοποιείται η εμποροπανήγυρη Μυστρά, μετά το πέρας της εμποροπανήγυρης, θα πρέπει να γίνει απολύμανση για την καταπολέμηση των μικροβίων και αποφυγή εστιών μόλυνσης.

Με την επίβλεψη του αρμόδιου γεωπόνου της εταιρείας, ο οποίος θα παρακολουθήσει όλη την διαδικασία της εργασίας, από την παρασκευή του υλικού παρέμβασης ως και την χρησιμοποίησή του, καθώς και την λήψη των μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται μέχρι να γίνει κατάλληλος για επαναχρησιμοποίηση ο χώρος που έγινε η καταπολέμηση.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι εξής εργασίες:

- Σε έκταση 40 στρεμμάτων θα γίνει ψεκασμός με απολυμαντικό διάλυμα και

- Στο χώρο που θα είναι τα ζώα εκτάσεως 4 στρεμμάτων θα γίνει πρώτα ψεκασμός με απολυμαντικό διάλυμα και στη συνέχεια θα επακολουθήσει ψεκασμός  με διάλυμα απεντόμωσης.

Θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο εγκεκριμένα φάρμακα για την καταπολέμηση των εντόμων και εστιών μόλυνσης, στο χώρο της εμποροπανήγυρης και ο ανάδοχος θα παίρνει όλα τα ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης που έχουν καθοριστεί με την έγκριση κυκλοφορίας αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική καταπολέμηση χωρίς κινδύνους για την δημόσια υγεία και το οικοσύστημα.

Στο συγκεκριμένο έργο

- θα απασχοληθούν τρία (3) άτομα

- οι ημέρες εργασίας θα είναι  δύο (2) και οι ώρες εργασίας ανά ημέρα θα είναι οκτώ (8)

- οι εργαζόμενοι υπάγονται στην εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας

- οι μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων είναι εξακόσια (600€) ευρώ για εργασία είκοσι (20) ημερών ανά μήνα, τριάντα (30€) ευρώ ανά ημέρα

άρα 3 άτομα επί 30€ επί 2 ημέρες = 180€

- οι ασφαλιστικές εισφορές είναι 44% επί του εισοδήματος

180€ Χ 44% = 79,20€

- τα τετραγωνικά μέτρα απολύμανσης ανά άτομο είναι:

σαράντα (40) στρέμματα δια τρία (3) άτομα = 13,33 στρ. ανά άτομα

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί, να διευθύνει το έργο, και να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό αυτού καθώς και σε κάθε τρίτο άτομο.

Για τις συγκεκριμένες εργασίες έχει προβλεφθεί πίστωση συνολικού ποσού 2.500 ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου Σπάρτης (Κ.Α. 20-6279.012).

Η χρηματοδότηση προέρχεται από έσοδα της εμποροπανήγυρης.

|  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Σπάρτη 12 - 08 -2015 Ο Συντάξας Παναγάκος Νικόλαος Τεχν. Γεωπόνος Τ.Ε |  | Σπάρτη 12 - 08 - 2015 Μ.Ε.Δ. Ο αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Αργείτης Ηλίας Γεωπόνος Π.Ε |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΔΗΜΟΣ: Σπάρτης Έργο: «Απολύμανση των χώρων της εμποροπανήγυρης» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2015 |
| --- | --- |

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Α.Τ. | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Απολύμανση των χώρων της εμποροπανήγυρης | 1 | Κατ’ αποκοπή | 1 | 2.032,52 | 2.032,52 |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 2.032,52 |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ 23% | 467,48 |
|  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 2.500,00 |

|  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Σπάρτη 12 - 08 -2014 Ο Συντάξας Παναγάκος Νικόλαος Τεχν. Γεωπόνος Τ.Ε |  | Σπάρτη 12 - 08 - 2015 Μ.Ε.Δ. Ο αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Αργείτης Ηλίας Γεωπόνος Π.Ε |